StarPicture

软件测试报告

内娱图库（StarPicture）项目测试总结与交付依据

| 文档编号 | StarPicture-CS003 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 项目名称 | 内娱图库（StarPicture） |
| 编写 | 朱远亮（主笔）、全体组员协助 |
| 审核 | 李冠燃、李坤纬、林景彬 |
| 批准 | 朱远亮 |
| 小组 | 广州南方学院软工 xxxx 测评小组 |
| 日期 | 2026 年 6 月 19 日 |

测试概览

| 52 | 96.2% | 5 | 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行用例 | 首轮通过率 | 发现缺陷 | 回归通过率 |

目录

| 1 | 简介 |
| --- | --- |
| 1.1 | 系统概述 |
| 1.2 | 编写目的 |
| 1.3 | 参考文档 |
| 1.4 | 术语说明 |
| 2 | 测试资源 |
| 2.1 | 测试环境 |
| 2.2 | 测试工具 |
| 2.3 | 测试人员 |
| 3 | 测试进度 |
| 4 | 测试结果 |
| 4.1 | 测试用例执行情况 |
| 4.2 | 缺陷统计 |
| 4.3 | 缺陷明细 |
| 4.4 | 回归测试结果 |
| 4.5 | 性能测试结果 |
| 4.6 | 安全测试结果 |
| 4.7 | 兼容性测试结果 |
| 5 | 测试结论 |
| 6 | 附件 |

1 简介

1.1 系统概述

参见《软件测试计划 CS001》第 5.1 节。

1.2 编写目的

本文档是 StarPicture 项目（内娱图库）软件测试阶段的总结报告，记录测试过程、测试结果、缺陷情况与测试结论，作为项目验收与交付的依据。

1.3 参考文档

《软件测试计划 CS001》V1.0

《软件测试说明 CS002》V1.0

StarPicture_测试用例.xlsx 及各成员测试用例

各成员 功能测试/、性能测试/、接口测试/、安全测试/ 文件夹下的截图与脚本

1.4 术语说明

参见《软件测试计划 CS001》第 5.4 节。

2 测试资源

2.1 测试环境

参见《软件测试计划 CS001》第 6.1 节。

2.2 测试工具

参见《软件测试计划 CS001》第 6.2 节。

2.3 测试人员

参见《软件测试计划 CS001》第一节“小组项目分工及完成情况”。

3 测试进度

实际测试周期：2026-06-17 ~ 2026-06-19（3 天），与计划一致。

表 3-1 测试进度对照表

| 阶段 | 计划时间 | 实际时间 | 偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编写测试计划 | 06-17 上午~下午 | 06-17 上午~下午 | 0 | 按时完成 |
| 设计测试用例 | 06-17 下午~06-18 中午 | 06-17 下午~06-18 中午 | 0 | 按时完成 |
| 测试执行 | 06-18 上午~06-19 中午 | 06-18 上午~06-19 中午 | 0 | 按时完成 |
| 回归测试 | 06-19 上午~下午 | 06-19 上午~下午 | 0 | 按时完成 |
| 编写测试报告 | 06-19 下午~晚 | 06-19 下午~晚 | 0 | 按时完成 |

4 测试结果

4.1 测试用例执行情况

表 4-1 测试用例执行情况

| 模块 | 用例总数 | 通过 | 不通过 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| user（朱远亮） | 13 | 12 | 1 | 92.3% |
| picture（李冠燃） | 13 | 13 | 0 | 100% |
| space（李坤纬） | 13 | 12 | 1 | 92.3% |
| 头像 + 获取当前用户（林景彬） | 13 | 13 | 0 | 100% |
| 合计 | 52 | 50 | 2 | 96.2% |

4.2 缺陷统计

表 4-2 缺陷统计表

| 严重等级 | 数量 | 占比 | 已修复 | 未修复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 致命（S1） | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 严重（S2） | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 一般（S3） | 3 | 60% | 3 | 0 |
| 建议（S4） | 2 | 40% | 2 | 0 |
| 合计 | 5 | 100% | 5 | 0 |

4.3 缺陷明细

表 4-3 缺陷明细表

| 缺陷编号 | 模块 | 标题 | 严重等级 | 状态 | 修复人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | user | 注册接口返回错误码不统一 | 一般（S3） | 已修复 | 朱远亮 |
| BUG-002 | user | 密码长度限制提示不明确 | 建议（S4） | 已修复 | 朱远亮 |
| BUG-003 | space | 空间名称超长时截断无提示 | 一般（S3） | 已修复 | 李坤纬 |
| BUG-004 | space | 空间成员重复添加无友好提示 | 一般（S3） | 已修复 | 李坤纬 |
| BUG-005 | 头像 | 头像上传成功后刷新延迟 | 建议（S4） | 已修复 | 林景彬 |

4.4 回归测试结果

5 个缺陷全部修复，回归测试 5 条用例全部通过，回归通过率 100%。

未引入新的缺陷。

4.5 性能测试结果

表 4-4 性能测试结果

| 指标 | 目标 | 实测 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录接口 P95 响应时间 | < 500ms | 120ms | 达标 |
| 登录 50 并发 TPS | ≥ 100 | 156 | 达标 |
| 图片上传 P95 响应时间（2MB） | < 3s | 850ms | 达标 |
| 图片上传 20 并发 TPS | ≥ 20 | 38 | 达标 |
| 空间分析 P95 响应时间 | < 1s | 320ms | 达标 |
| 头像上传 50 并发 TPS | ≥ 50 | 89 | 达标 |

4.6 安全测试结果

表 4-5 安全测试结果

| 测试项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SQL 注入（登录） | 通过 | 参数化查询，无注入风险 |
| XSS（空间名称） | 通过 | 前端转义 + 后端过滤 |
| 文件上传漏洞 | 通过 | 白名单校验 + 后缀检查 |
| 越权访问 | 通过 | Cookie 校验 + 权限拦截 |
| 未登录访问 | 通过 | 返回 40100 未登录错误码 |
| SSRF（AI 扩图） | 通过 | 仅允许指定域名 |

4.7 兼容性测试结果

表 4-6 兼容性测试结果

| 浏览器 | 版本 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| Chrome | 125+ | 通过 |
| Edge | 125+ | 通过 |
| Firefox | 126+ | 通过 |

5 测试结论

5.1 总体评价

本次测试共执行 52 个测试用例，发现 5 个缺陷（0 致命、0 严重、3 一般、2 建议），首轮通过率 96.2%，回归测试通过率 100%。所有缺陷均已修复并通过回归验证。

5.2 功能性

达标。四大核心模块（user、picture、space、头像 + 获取当前用户）的主要功能均正常工作，关键业务流程（登录→上传→编辑→查询→删除）全部跑通。

5.3 易用性

良好。接口设计符合 REST 规范，错误码统一，Knife4j 文档清晰。少量交互细节问题已在建议级缺陷中修复。

5.4 可靠性

达标。系统在正常负载下运行稳定，未出现崩溃、数据丢失等严重问题。异常输入有合理的错误处理和提示。

5.5 兼容性

通过。在 Chrome、Edge、Firefox 主流浏览器上功能正常，文件格式支持 jpg/png/webp/gif/bmp。

5.6 安全性

通过。SQL 注入、XSS、文件上传漏洞、越权访问、未登录访问、SSRF 等安全测试项均通过，未发现高危安全漏洞。

5.7 性能

达标。登录接口 P95 响应时间 120ms（目标 < 500ms），图片上传 P95 响应时间 850ms（目标 < 3s），各项性能指标均满足要求。

5.8 综合结论

StarPicture 项目（内娱图库）V2.00 版本通过本次软件测试，所有致命/严重级缺陷为 0，一般级缺陷已全部修复，功能、性能、安全、兼容性均达到预期目标，可以交付使用。

6 附件

附件 1 测试用例执行结果

见 StarPicture_测试用例.xlsx 及各成员文件夹下的 软件测试测试用例.xlsx（已填写实测结果列）。

附件 2 缺陷报告单

见各成员文件夹下的缺陷跟踪表。

附件 3 测试截图

见各成员 功能测试/、性能测试/、接口测试/、安全测试/ 文件夹下的 PNG 截图。

附件 4 测试脚本

Postman 集合、JMeter 脚本、BurpSuite 扫描文件，见各成员对应文件夹。